| PCDR METTET – FICHE PROJET INTITULE PROJET |
| --- |
| Réhabilitation du site de la scierie d’Ermeton |
| Réf. projet | Date | Priorité | Auteur |
| 3 | Décembre 2009 | Lot 2 | Bep |
| 3 | Décembre 2015 - révision | Lot 1 | Trame |

| CADRE LOGIQUE (ENJEUX) |
| --- |
| □ 1 | Développer, maintenir et créer des activités et de l’emploi |
| x 2 | Organiser, aménager et protéger le territoire et ses ressources naturelles et culturelles |
| □ 3 | Répondre aux enjeux de la cohésion sociale |

CADRE LOGIQUE (OBJECTIFS)

| 4 | Préserver et valoriser la qualité du cadre de vie de la commune | Lutter contre la dégradation du patrimoine bâti public et prendre en mains le devenir de sites (publics et privés) désaffectés, à l’abandon. Encourager, par l’exemple, les particuliers à restaurer, embellir les éléments de patrimoine présents sur leurs propriétés |
| --- | --- | --- |
| 5 | Préserver et valoriser les ressources naturelles, le paysage | Participer à la mise en œuvre du PCDN, faire le lien avec les préoccupations du PCDR. Favoriser les initiatives en faveur de la découverte et du respect de la nature, valoriser le travail de l’éco-conseillère (dont l’Agenda 21L) Recréer, renforcer le maillage écologique et la présence d’espaces verts dans les villages. Favoriser la mise en place de bonnes pratiques environnementales en agriculture et les faire connaître au plus grand nombre. |

Description du projet

- Description sommaire

En l’état actuel, le site de l’ancienne scierie n’offre pas une image accueillante malgré une localisation intéressante au centre du village et à proximité d’équipements sportifs. Site peu fréquenté, constructions vétustes et en état de délabrement avancé (chute de matériaux) ; il s’en dégage un sentiment d’insécurité qui altère l’ensemble du quartier. A cette insécurité subjective s’ajoutent des problèmes d’insécurité objective liés à l’accessibilité et au manque de contrôle à l’entrée du site. On pense à ce titre aux enfants du quartier qui peuvent s’y aventurer.

Le projet consiste en l’assainissement global du site avec dépollution éventuelle sur base d’une analyse de sol par points de sondage, la démolition des bâtiments en mauvais état et l’aménagement d’espaces verts, de rencontre et de convivialité. Ces aménagements porteront sur la création d’une zone verte de repos et de loisirs. Un aménagement paysager qui permettra au quartier de retrouver sécurité, sérénité et du temps pour déterminer l’affectation finale du site.

Les trois parcelles du site feront l’objet d’une attention différenciée. Deux des trois parcelles sont aménageables en priorité.

- Objectifs poursuivis

Ce projet répond à l’enjeu n°3 : Répondre aux enjeux de la cohésion sociale au travers des objectifs de développement : Renforcer la vie sociale et culturelle du territoire via la création d’espace de rencontre de convivialité.

Il répond à l’enjeu n°2 : Organiser, aménager et protéger le territoire et ses ressources culturelles. Parmi les objectifs de développement, il s’agit de préserver et valoriser les ressources naturelles, dont la Molignée fait partie.

- Porteur du projet

La commune de Mettet

- Éléments de mise en œuvre (État du dossier – Travaux/actions à réaliser)

Le site est repris sur la liste des sites de réhabilitation paysagère et environnementale (SRPE) au niveau de la Région wallonne et un arrêté de désaffectation (4/04/2000) concerne la parcelle n°5A 427v2. La procédure prévoit que le Gouvernement, au travers d’un seul arrêté, déclare que le site est désaffecté et doit être assaini, en fixe le périmètre, et prenne à sa charge son acquisition (expropriation d’utilité publique au sens de l’article 181 du CWATUPE) et les travaux d’assainissement.

A ce jour, le Gouvernement n’ayant toujours pas entamé la procédure, le site se délabre de plus en plus. La commune souhaitant que les choses avancent, elle décide de prendre l’initiative et sollicitera le Gouvernement pour que le site passe en procédure de Site à réaménager (SAR). Le site est inscrit sur la liste des SAR mais pas jugé prioritaire en terme de réhabilitation.

Les principales actions à réaliser :

- Parcelle 1 : Démolition et assainissement de la partie communale.

- Parcelle 2 : Démolition et assainissement de la petite portion délabrée du site privé voisin (accord du propriétaire obtenu).

- Parcelle 3 : Poursuite de la procédure d’expropriation / de rachat de la parcelle

- Aménagement de la parcelle 1 : verdissement, pelouse, aire de repos,… en concertation avec les habitants.

- Une fois l’expropriation obtenue, réflexion globale sur l’affectation du site avec la population.

La démolition des bâtiments sur la parcelle communale à rue visera la « déconstruction sélective » de l’ensemble de ces bâtiments, c’est-à-dire une démolition des bâtiments intégrant une forte composante environnementale, prévoyant dès le début du chantier :

- une exécution des travaux visant à optimiser la sécurité et la santé tant des riverains que des intervenants sur chantier ;

- un démontage et une collecte sélective des déchets de construction en différentes catégories en vue d’optimiser leur valorisation ;

- une réduction des nuisances environnementales, tenant compte des risques causés par le chantier sur son environnement.

Le site devra donc faire rapidement l’objet d’une sécurisation : pose de clôtures, signalisation d’interdiction d’accès, surveillance, …

L’analyse des sols en différents points de sondage et les éventuels travaux de dépollution nécessaire.

A ce titre, l’existence d’une citerne à carburant au niveau de l’ancienne station de service nécessite la réalisation d’une étude indicative du sol réalisée conformément à la législation relative à l’implantation et l’exploitation des stations–services (AGW du 04/03/1999).

Lors du démantèlement des installations, toutes les mesures seront prises afin d’éviter au maximum tout épanchement de produits. Une attention particulière sera portée lors du démantèlement des citernes. Elles devront être dégazées, vidées et nettoyées par une société spécialisée avant leur découpage ou leur enlèvement. Les séparateurs d’hydrocarbures éventuels devront être vidangés préalablement à leur démontage.

En cas de contamination, l’excavation et l’évacuation des sols seront réalisées par un transporteur agréé vers un centre de traitement agréé, en accord avec les autorités compétentes.

- Localisation

Localisation du site d’étude au Plan de Localisation Information (PLI)

Contexte du projet

- Origine de la demande

La CLDR, les habitants d’Ermeton et leurs associations locales

- Justificatif du projet

Le projet trouve sa justification dans la nécessité de sécuriser les lieux, d’éliminer ce chancre industriel et l’impact paysager négatif du site sur le cadre de vie, et d’ainsi améliorer la qualité de vie des riverains tout en permettant de créer un espace vert convivial en lien avec les infrastructures sportives existantes.

- Mesures d’accompagnement (liens avec d’autres projets)

Ce projet peut être mis en lien avec le projet de création d’un atelier rural (fiche 2).

- Statut au plan de secteur

En zone d’habitat à caractère rural et zone d’équipements communautaires

- Statut de propriété

La commune de Mettet est propriétaire de la parcelle à rue.

Les terrains comportant les bâtiments le plus dégradés appartiennent à des privés.

Recherche de moyens

- Estimation du coût global

|  | Désignation du poste | Montant HTVA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Achat du terrain cadastré 5ème division, section A, n°427v2 | 90.000 € |
| 2 | Démolition de tout ou partie des constructions, y compris celles qui se trouvent en sous-sol | 200.000 € |
| 3 | Évacuation des produits, matériaux, matériel et débris abandonnés ou provenant des démolitions | 100.000 € |
| 4 | Analyse de sols en différents points de sondage (recherche de pollution éventuelle) | 25.000 € |
| 5 | Assainissement des terrains, dépollution des zones diagnostiquées | 100.000 € |
| 6 | Espaces verts (sentiers, semis, plantations, mobilier) | 15.000 € |
|  | Total | 540.000 € |
|  | Frais d’étude (10%) | 54.000 € |
|  | Prix total HTVA | 584.000 € |
|  | TVA 21% | 122.640 € |
|  | Prix total lot A (TVAC) | 706.640 € |

- Financement

Subvention accordée par la Région dans le cadre d’une procédure de SAR pour toutes études préalables et travaux de réaménagement du site

Développement rural

Programmation

2 à 3 ans.

Évaluation du projet

- Éléments pris en compte pour accorder la priorité

Lors de la réflexion et de l’exercice de pondération mené par la CLDR, le projet a été porté à la priorité 1 compte tenu de l’impact fort qu’il suscite. Sa faisabilité technique augmente. Un groupe de travail de la CLDR suit les procédures et pousse la commune à agir.

- Indicateurs

- Nombre de visiteurs/promeneurs s’arrêtant sur le site

- Superficie des espaces verts aménagés

- Effets induits

- Amélioration du cadre de vie des riverains

- Suppression d’un chancre industriel dangereux

- Mise en valeur du cours de la Molignée

- Amélioration de l’image du village et effet bénéfique sur le tourisme

- Création d’emploi envisagé

Sans objet

Annexes

Arrêté de désaffectation du 4/04/2000

Localisation et périmètre du site arrêté en 1999

Photos du site de l’ancienne scierie d’Ermeton-sur-Biert

Vues des bâtiments délabrés

Vues intérieures des bâtiments délabrés à front de la Molignée

Vue de l’accès ouest depuis la rue de la Molignée

Vue des bâtiments communaux.

# Text boxes

Parcelle 1

Parcelle 2

Parcelle 3

Parcelle 1