| PCDR METTET – FICHE PROJET INTITULE PROJET |
| --- |
| Recensement et balisage des sentiers |
| Réf. projet | Date | Priorité | Auteur |
| 54 | Décembre 2009 | Lot 1 | Bep |
| 54 | Décembre 2015 - révision | Lot 2 | Trame |

| CADRE LOGIQUE (ENJEUX) |
| --- |
| x 1 | Développer, maintenir et créer des activités et de l’emploi |
| x 2 | Organiser, aménager et protéger le territoire et ses ressources naturelles et culturelles |
| □ 3 | Répondre aux enjeux de la cohésion sociale |

CADRE LOGIQUE (OBJECTIFS)

| 3 | Promouvoir les ressources touristiques et de loisirs de la commune | Faire connaître aux habitants de Mettet et en dehors de la commune, les richesses locales, artisanales et naturelles ainsi que le patrimoine Produire des outils de promotion touristique Améliorer les conditions d’accueil du touriste sur le territoire. |
| --- | --- | --- |
| 8 | Encadrer la mobilité sur le territoire communal | Participer à la mise en œuvre du PCM, faire le lien avec les préoccupations du PCDR Renforcer les mesures de sécurité routière. Lutter contre le flux de voitures et poids lourds dans les villages. Renforcer le maillage des modes de déplacements doux, notamment en utilisant le Ravel et les sentiers existants. |

Description du projet

- Description sommaire

Etablir un réseau de promenades « modes doux » dans les villages de l’entité de Mettet avec informations relatives au patrimoine.

- Création de 12 promenades sous forme de cartes avec descriptifs ont été produites par l’ASBL Mettet Godasses dans le cadre du PCDR 2009-2015

- Mise en place du balisage pour les promenades identifiées

- A terme, créer un réseau inter-villages (commune de Mettet) et inter-communes (avec le GAL Entre-Sambre-et-Meuse)

- Objectifs poursuivis

Le projet touche à la fois à l’objectif de valorisation touristique et à celui de la mobilité douce sur le territoire.

- Porteur du projet

La commune, l’ASBL Mettet Godasses

- Éléments de mise en œuvre (État du dossier – tâches à réaliser)

- État du dossier (ce qui a déjà été réalisé)

12 boucles de promenades ont été éditées sous forme de carte accompagnée d’un descriptif du petit patrimoine rencontré.

- Tâches à réaliser

Dans le cadre du PCDR, c’est essentiellement le projet des promenades balisées qui a été présenté.

Il s’agit d’introduire un dossier au Secrétariat Général au Tourisme reprenant  (1) le matériel requis (panneaux, balises, ..) (2) la documentation relative aux patrimoines (3) infrastructure sur la commune de Mettet (gîtes, hôtels, restaurant, cafés, …). Pour remplir la demande de subsides auprès du CGT, il faudra que la commune ou bien un groupe de volontaire s’occupe de réaliser un inventaire précis du nombre et du type de balises à prévoir (plan de signalisation). Il faudra également établir si les itinéraires passent par des sentiers de servitude publique ou par des propriétés privées auquel cas il faudra proposer des conventions aux différents propriétaires.

- Localisation

Bossière, Devant-le-Pont, Ermeton-sur-Biert, Biesme, Maison Saint-Gérard, Mettet, Biesmerée, Furnaux, Stave, Oret, Saint-Gérard, Pontaury

Contexte du projet

- Origine de la demande

Asbl Mettet Godasses, CLDR, la population

- Justificatif du projet

  - complémentarité avec les infrastructures touristiques déjà en place notamment les nombreux gîtes ;

  - amélioration de la mobilité entre les villages, sécurisation des piétons ;

  - bienfaits de la marche, des activités en plein air ;

  - Possibilité de développement grâce aux partenariats avec le GAL ESEM et la Maison du Tourisme du Pays de Namur.

- Mesures d’accompagnement

  - mise à jour par la commune du recensement de tous les hébergements sur l’entité de Mettet

  - accompagnement par le service travaux ;

  - intégration de l’entretien des sentiers dans une programmation globale ;

  - participation active de la commune lors de journées de sensibilisation « Rendez-vous sur les sentiers » organisées à l’initiative de Sentiers.be ;

  - promotion du dispositif par les opérateurs touristiques régionaux.

- Statut au plan de secteur

Sans objet.

- Statut de propriété

Se référer à l’Atlas des chemins pour mettre en évidence les promenades empruntant des sentiers bénéficiant d’une servitude publique.

Se référer au cadastre pour obtenir le nom des propriétaires concernés par le passage de la promenade dans leur propriété et pour lequel il n’existe pas de servitude publique. Dans ce cas, il faudra négocier une convention avec lesdits propriétaires.

Recherche de moyens

- Estimation du coût global

Tableau des coûts pour le balisage de 4 promenades

| Objet | Nombre | Prix/unité | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Création graphique |  |  | 1.500,00 |
| Panneaux de départ |
| Impression | 4 | 250,00 | 1.000,00 |
| Panneaux de bois | 4 | 850,00 | 3.400,00 |
|  |  |  | 5.900,00 |
| Balises |
| Balise sur support arbre | 60 | 7,50 | 450,00 |
| Balises sur piquet | 60 | 30,00 | 1.800,00 |
| Balises vissées sur support existant | 60 | 18,00 | 1.080,00 |
|  |  |  | 3.330,00 |

9.230,00 euros pour 4 promenades, soit environ 40kms, soit une moyenne de 230 euros/km à baliser.

Ce tableau donne une évaluation du montant global des frais de fournitures pour le balisage des quatre boucles de sentiers pédestres repris sur les cartes ign.

Etant donné que la commune dispose de personnels et d’ouvriers communaux, ce montant ne tient pas compte des missions de repérage sur le terrain, ni de la main d’œuvre qui devra se charger de la pose des balises. Des bénévoles pourraient également se charger du repérage sur le terrain afin d’identifier de manière plus précise le nombre et le type de balises à placer.

Il faut savoir que si la commune demande au bureau d’étude de se charger du repérage et de la pose/bétonnage des balises, le montant total du projet sera au moins multiplié par 2.

Le coût global du balisage des 12 promenades s’élève à 36.920 euros.

Un programme annuel de balisage sera mis en place.

- Financement

Commune, LEADER

Programmation

Printemps 2017

Indicateurs

- Éléments pris en compte pour accorder la priorité

Lors de la réflexion et de l’exercice de pondération mené par la CLDR, le projet «Recensement et balisage des chemins et sentiers» a été porté à la priorité 1 compte tenu de l’impact fort qu’il suscite :

- sur le tourisme ;

- sur la mobilité et la sécurisation des usagers doux ;

- sur la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel.

Le nouvel exercice de priorisation a fait passer le projet en priorité 2. Le CGT, précédemment contacté, a estimé que la commune de Mettet n’était pas prioritaire en matière de développement touristique. Une donne qui a quelque peu changé aujourd’hui. Par ailleurs, l’édition papier des cartes permet déjà au touriste de s’y retrouver et de mener à bien sa promenade. Le financement des balisages se fera sur fonds propres communaux avec un soutien pratique du GAL ESEM.

- Indicateurs

- nombre de balises ;

- nombre d’hébergements touristiques situés à proximité des boucles ;

- nombre de touristes ;

- entretien et respect du matériel de balisage ;

Annexe

Liste des hébergements présents sur la commune de Mettet et sur les communes avoisinantes (justification par les connections et synergies possibles via le réseau de sentiers) :

sources : Département environnement du Bep