| PCDR METTET – FICHE PROJET INTITULE PROJET |
| --- |
| Mise à disposition de broyeurs communaux |
| Réf. projet | Date | Priorité | Auteur |
| 45 | Novembre 2009 | Lot 2 | Bep |
| 45 | Décembre 2015 - révision | Lot 3 | Trame |

| CADRE LOGIQUE (ENJEUX) |
| --- |
| □ 1 | Développer, maintenir et créer des activités et de l’emploi |
| x 2 | Organiser, aménager et protéger le territoire et ses ressources naturelles et culturelles |
| □ 3 | Répondre aux enjeux de la cohésion sociale |

CADRE LOGIQUE (OBJECTIFS)

| 5 | Préserver et valoriser les ressources naturelles, le paysage | Participer à la mise en œuvre du PCDN, faire le lien avec les préoccupations du PCDR. Favoriser les initiatives en faveur de la découverte et du respect de la nature, valoriser le travail de l’éco-conseillère (dont l’Agenda 21L) Recréer, renforcer le maillage écologique et la présence d’espaces verts dans les villages. Favoriser la mise en place de bonnes pratiques environnementales en agriculture et les faire connaître au plus grand nombre. |
| --- | --- | --- |

Description du projet

- Description sommaire

Le projet porte sur la mise en œuvre d’un potager collectif destiné à la population, toutes générations  confondues.

- Objectifs poursuivis

Enjeu visé : «Organiser, aménager et protéger le territoire et ses ressources naturelles et culturelles »

Mise en place d’actions de sensibilisation et achats de broyeurs communaux en vue d’une gestion durable des déchets de cuisine et des déchets verts de jardinage

- Éléments de mise en œuvre (État du dossier – tâches à réaliser)

- Analyse des opportunités existantes pour la mise en place de circuits de valorisation de la matière organique.

  - Vérifier l’état d’avancement du projet de biométhanisation à Geer.

  - Groupes de travail avec les agriculteurs ;

  - Négociations avec Intradel pour la mise en œuvre d’une collecte sélective des déchets organiques (déchets de cuisine et de jardin) ;

  - Mise en place d’actions concrètes

  - Mise en place des circuits de valorisation viables identifiés à l’étape 1 ;

  - Organisation de formations d’Educomposteurs en collaboration avec l’ASBL Bon…Jour Sourire.

  - Achat d’un broyeur par la commune et mise à disposition des particuliers.

  - Mise en œuvre d’une campagne de communication sur les actions menées et services proposés.

- Porteur du projet

Consultations villageoises, Groupes de travail, CLDR.

- Localisation

A déterminer. Probablement rue de Saint-Donat 24 (Parc à containers existant)

Contexte du projet

- Origine de la demande

La commune, la CLDR, la population.

- Justificatif du projet

Si des efforts ont été consentis par la commune en ce qui concerne le ramassage des ordures ménagères, les consultations villageoises et les groupes de travail ont stigmatisé l’absence ou l’inadéquation de certains services de proximité en matière de gestion des déchets, notamment

- L’absence de facilité communale pour les déchets verts, déchets d’oiseaux, etc.

- L’absence de parc à containers (à lire en termes de proximité) sur le territoire communal ;

- Le fait qu’à la commune les branches soient brûlées là où elles pourraient être broyées ou compostées.

Les membres des groupes de travail ont donc tenté d’apporter des solutions concrètes à ces problématiques, de deux manières différentes :

- En étudiant les opportunités de valorisation des déchets organiques

- En donnant aux citoyens les moyens nécessaires pour le traitement et la valorisation individuelle de ces déchets.

Des actions concrètes ont été envisagées avec le support de Malika Lebrun, éco-conseillère de la commune de Braives :

- Organiser un service de récolte de déchets verts au niveau communal. Selon Mme Lebrun, un service de collecte est préférable au service de dépôt pour éviter toute pollution des déchets verts par d'autres déchets inadéquats. Il importe par ailleurs de bien informer la population sur les conditions d'utilisation de ce service gratuit rempli par la commune.

- Apprendre aux gens à composter par le biais d'une formation de guide compostage ou d’éducomposteurs. Note : La commune de Braives a instauré une formation de guide composteur au jardin social en partenariat avec le CPAS.

- Achats groupés de silos de compostage. Ce service n’ayant pas connu de succès à Braives, il n’est repris dans la liste des opportunités à envisager. Il est préférable de le faire au niveau individuel.

- Mise à disposition d'une broyeuse par la commune et nommer un ouvrier responsable de la location.

- Mesures d’accompagnement

Bep environnement.

- Statut au plan de secteur

A déterminer.

- Statut de propriété

A déterminer.

Recherche de moyens

- Estimation du coût global

Circuit(s) de valorisation de la matière organique : A définir selon l’étude des besoins.

Achat d’un broyeur par la commune : 3.000 euros

Communication : 750 euros

- Financement

Commune, DR

Diverses aides publiques aux agriculteurs et entreprises privées (aide à l’investissement, aide à la consultance, etc.)

Subvention de la Région wallonne pour réaliser une étude de production et d’utilisation d’énergie à partir de biomasse humide : 50% avec un maximum de 2500 euros

Programmation

Lot3

EVALUATION DU PROJET

- Eléments pris en compte pour accorder la priorité

Lors de la réflexion et de l’exercice de pondération mené par la CLDR, le projet de «Valorisation des déchets  verts par l’encouragement  du compostage  à domicile et  mise  à disposition  de broyeurs communaux » a été porté à la priorité 2 compte tenu de l’impact qu’il suscite et de sa haute faisabilité technique.

- Indicateurs

  - Réduction des nuisances (feux de jardin, dépôts sauvages de déchets verts).

  - Amélioration de la qualité de vie des citoyens.